**Scope Statement (Tuyên bố phạm vi dự án)**

|  |
| --- |
| **Tên dự án: Website ôn thi đại học trực tuyến**  **Ngày:** 26/03/2018 |
| **Tóm tắt và giải thích dự án:** Website ôn thi đại học trực tuyến giúp bạn đánh giá được mức độ kiến thức thông qua các bài thi thử online có cấu trúc giống đề thi thực tế, có kết quả ngay khi hoàn thành bài thi. Ngoài ra, ứng dụng còn tổng hợp kiến thức thông qua các video bài giảng cho các môn thi đại học, các đề thi của các năm trước. Với ứng dụng này giúp bạn có thể học bất kỳ ở đâu cũng như dễ dàng ôn luyện lại kiến thức để chuẩn bị tâm lí thật tốt cho kì thi đại học. |
| **Các tính năng và yêu cầu của sản phẩm:**   1. Cung cấp đầy đủ chức năng cho:   - Người dùng:   * Lựa chọn và làm bài thi thử trực tuyến. * Xem được các video bài giảng. * Tìm kiếm các đề thi năm trước.   - Người quản trị:   * Thêm, bổ sung các câu hỏi trắc nghiệm vào ngân hàng câu hỏi theo môn học. * Thêm các video bài giảng theo từng môn học. * Thêm các đề thi năm trước theo từng môn học.  1. Tính khả dụng: Phần mềm đơn giản, dễ sử dụng, giao diện thân thiện với người dùng 2. Khả năng truy cập: Website truy cập được bằng mọi trình duyệt web trên các thiết bị có kết nối Internet: PC, Laptop, Smartphone 3. Tính tin cậy: Phần mềm hoạt động đúng với các chức năng đã thiết kế 4. Tính bảo mật: Khả năng bảo mật hệ thống cao, đảm bảo được thông tin khách hàng 5. Hiệu năng: Ổn định, sẵn sàng phục vụ yêu cầu từ người dùng mọi lúc, phản hồi nhanh các thao tác của người dùng. |
| **Tổng kết các sản phẩm của dự án (Summary of Project Deliverables)**  **Các sản phẩm liên quan đến quản lí dự án:**   1. Điều lệ dự án (project charter) 2. Tài liệu về thỏa thuận nhóm (team contract) 3. Tài liệu về phạm vi dự án (project scope statement) 4. Tài liệu phân rã cấu trúc công việc (work breakdown structure (WBS)) 5. Tài liệu lịch trình dự án 6. Tài liệu quản lí chi phí cơ bản 7. Kết quả phân tích thiết kế hệ thống 8. Báo cáo dự án cuối cùng 9. Các tài liệu dự án khác.   **Các sản phẩm liên quan đến sản phẩm:**   1. Tài liệu thiết kế 2. Mã nguồn phần mềm |
| **Tiêu chí thành công của dự án:**  Để dự án thành công, cần đáp ứng các tính năng và yêu cầu của sản phẩm được liệt kê ở trên. Mục tiêu là sẽ hoàn thành dự án trong vòng 2 tháng với không quá 20000$. Tuân thủ các thỏa thuận nhóm và cố gắng thực hiện theo WBS và Baseline Project Plan (BPP) đã tạo ra. Có nhiều ứng dụng tương tự tuy nhiên ứng dụng này sẽ tận dụng các tính năng nổi bật của các ứng dụng nó và phát triển các tính năng khác để ứng dụng hoàn thiện. |